|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«Город Мирный»МИРНИНСКОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЕНИЕ | Описание: мирный (герб) 1 | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН«Мииринэй куорат» **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА** УУРААХ |

от «23» 03 2018 г. № 295

**Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Формирование современной**

**городской среды на территории**

**МО «Город Мирный» на 2018 - 2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Указом Главы РС(Я) от 15.03.2017 № 1802 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012 - 2019 годы», Постановлением Администрации МО «Город Мирный» от 08.12.2017 № 1914 «О перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный»  **городская Администрация постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2022 годы.
2. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы города С.Ю. Медведь**

Утверждена

Постановлением городской Администрации

от «23» 03 2018 г. № 295

**Муниципальная целевая программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Город Мирный»**

**на 2018 - 2022 годы»**

г. Мирный, 2018 г.

**ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Город Мирный»**

**на 2018 - 2022 годы»**

1. **ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2022 годы» (далее - программа) |
| Дата принятия решения о разработке программы | Постановление Администрации МО «Город Мирный» от 08.12.2017 № 1914 «О перечне муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» |
| Координатор программы | 1-й Зам. Главы по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Город Мирный» |
| Основной разработчик, исполнитель программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Город Мирный» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный».  Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади). |
| Задачи программы | Задачи:   1. организация комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения; 2. благоустройство дворовых территорий, 3. обустройство общественных пространств для жителей города; 4. привлечение жителей в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2022 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; 2. обустройство общественных пространств. |
| Механизм реализации программы | Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  Всего: 77 976 516,36 руб.  Федеральный бюджет - 38 597 720,00 руб.  Государственный бюджет РС (Я) - 4 702 280,00 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 0,00 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 34 676 516,36 руб.  Иные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения; 2. повышение эксплуатационных характеристик дворовых территорий; 3. повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния территории города и дворовых территорий. |
| Перечень индикаторов эффективности мероприятий программы | 1. количество благоустроенных дворовых территорий (шт.); 2. площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ) (кв.м.); 3. количество благоустроенных общественных территорий (шт.); 4. повышение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения. |
| Система организации контроля исполнения программы | Оперативный контроль осуществляется в форме отчёта и мониторинга в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ, утвержденным Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» |

1. **Характеристика проблемы**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий муниципального образования «Город Мирный». По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте города.

В большинстве дворов отсутствуют или пришли в негодность проезды и тротуары, отсутствует необходимый минимальный набор малых архитектурных форм, не обустроены площадки, отсутствуют парковки для автомобилей. Уход за внутридомовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Важным моментом формирования комфортной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, благоустройство городских площадей и т.п.), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, объектов физической культуры и спорта, мемориальных комплексов, обладающих исторической и культурной значимостью, иными памятными и отличительными признаками, имеющими особое значение для муниципального образования. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории города Мирного нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Основными приоритетами в сфере благоустройства являются комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу, повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования; реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание дворовых и общественных территорий в надлежащем комфортном состоянии.

В 2017 за счет средств выделяемых в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2017 год проведены мероприятия по благоустройству территории общественного пространства (Городской парк), а именно выполнены работы по устройству входных групп с учетом съездов для маломобильных групп населения, устройству схода с парковки с учетом устройства пандуса для маломобильных групп населения, устройству ограждения парковки, устройству блок-модуля с отделом для маломобильных групп населения, изготовлению и установке емкости для обеспечения водой санитарного блок-модуля (биотуалета), устройству септика для санитарного блок-модуля, установку бордюрного камня по аллеям городского парка, для сохранения пешеходных дорожек и тротуаров.

Также проведены мероприятия по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование, бетонирование придомовой территории, установка урн и скамеек), расположенных по адресу: ул. Московская, д. 2, ул. Аммосова, д. 16, , ул. Газовиков, д. 31, ш. 50 лет Октября, д. 1Б, ул. Московская, д. 34, ул. Московская, д. 8, 10, Ленинградский пр-кт, д. 26А, 26Б. Также в рамках программы выполнены работы по установке урн и скамеек по ул. Ойунского, д. 13, ул. Тихонова, д. 9/1, ул. Московская, д. 4, 6, ул. Московская, д. 22, ул. Московская, д. 28А, ул. Аммосова, д. 96/1, ул. Московская, д. 12.

Данная программа разработана для создания максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения, обеспечения экологической безопасности в городе, улучшения гармоничной архитектурно-ландшафтной среды с целью реализации эффективной и качественной работы по благоустройству.

1. **Основные цели и задачи программы**

Основными принципами формирования программы являются – долевое участие бюджета Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), МО «Город Мирный» в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории города проектами капитального ремонта многоквартирных домов.

***Целью*** программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный» и благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади).

***Задачами*** программы являются:

- организация комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения;

- благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям и внутриквартальных проездов;

- обустройство общественных пространств для жителей города;

- привлечение жителей в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения цели программы утверждены перечни работ:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов (асфальтирование), обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок (в том числе дополнительными элементами), обустройство автомобильных парковок, озеленение территорий, установка ограждений зеленных насаждений (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Программой предусмотрено трудовое участие граждан, собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). А именно выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (уборка мусора, покраска ограждений и оборудования, посадка деревьев, предоставление строительных материалов, техники, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

***Ожидаемые результаты***

- создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения;

- повышение эксплуатационных характеристик дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышение комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния территории города и дворовых территорий

**4. Перечень мероприятий**

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство городских территорий, включающих организационно - проектные, строительные и другие программные действия с указанием видов (состава) и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ. Основой Программы является следующая система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

*1.Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий:*

В программе запланированы мероприятия по ремонту дворовых проездов, в том числе устройство водоотведения, отсыпки территории, устройство бордюров, установка урн, скамеек. Эти мероприятия направлены не только на повышение уровня благоустройства, но и на сохранность внутриквартального озеленения, так как из года в год жители устраивают самовольные стоянки автотранспорта на участках существующего озеленения, тем самым губят зеленые насаждения, на что постоянно поступают жалобы от сознательных жильцов того или иного жилого дома.

Муниципальной целевой программой предусмотрено выполнение объема работ по благоустройству дворовых территорий 18-ти МКД.

При выборе дворовых территорий МКД приоритетными считались те, в которых дворовая территория находится в крайне неудовлетворительном состоянии и въезд во двор в весеннее и осеннее время затруднен в связи с образованием грязи и луж.

Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются либо полным отсутствием твердого покрытия, либо крайней его изношенностью. Во дворах отсутствуют места отдыха, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

После обсуждений общественной комиссией предложений собственников помещений, поданных для благоустройства дворовых территорий в программу на 2018- 2022 годы были включены дворовые территории по адресам в соответствии с таблицей 2.

В соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 20.05.2017 №170 «О реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» на территории города также проводятся мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

В том числе на территории города реализуется проект «Активный гражданин», в рамках которого проводятся мероприятия по благоустройству, в соответствии с Постановлением Главы МО «Мирнинский район» от 06.06.2017 № 0796. Финансирование проекта осуществляется по результатам конкурса и за счет средств МО «Мирнинский район».

*2. Благоустройство общественных пространств.*

Город Мирный вошел в число моногородов Республики Саха (Якутия) и стал участником федерального стратегического и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на право реализации федеральной субсидии.

Реализация мероприятий развития общественных пространств заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на данной территории, в том числе сделает доступной и комфортной территорию парков, скверов, центральных улиц и т.д. для маломобильных групп населения.

В течение последних нескольких лет, в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству скверов, площадей и т.д., но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

Городская среда современного муниципального образования должна быть доступной и привлекательной для всех жителей. Комплексный подход к развитию городской среды, повышению комфортности проживания, повышению качественных характеристик объектов городской среды должна обеспечить настоящая программа.

В целях надлежащего исполнения мероприятий по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории города по итогам собранных предложений по благоустройству общественных пространств города на рейтинговое голосование было предложено 5 объектов.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Мирный» проводится в целях определения приоритетности проектов благоустройства общественных территорий для включения их в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

По итогам рейтингового голосования была определена очередность проведения мероприятий по благоустройству:

1 место: Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк);

2 место: Пешеходная зона по ул. Советской;

3 место: Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный;

4 место: Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны);

5 место: Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки.

Проведение работ по благоустройству общественных пространств планируется выполнять в течение 5-ти лет, т.е. ежегодно выполнять благоустройство одного общественного пространства в соответствии с занимаемым местом.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| **2018-2022 годы** | **77 976 516,36** | **38 597 720,00** | **4 702 280,00** | **0,00** | **34 676 516,36** | **0,00** |
| 2018 | 38 736 409,00 | 22 577 720,00 | 2 722 280,00 | 0,00 | 13 436 409,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 627 098,20 | 4 005 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 5 127 098,20 | 0,00 |
| 2020 | 9 869 864,31 | 4 005 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 5 369 864,31 | 0,00 |
| 2021 | 9 746 335,03 | 4 005 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 5 246 335,03 | 0,00 |
| 2022 | 9 996 809,81 | 4 005 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 5 496 809,81 | 0,00 |

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программы осуществляется путём исполнения мероприятий, являющихся стратегическими направлениями достижения поставленной цели. Программные мероприятия подробно изложены в главе 4.

Реализация программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками. Отбор объектов и проектов программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью освещения целей и задач программы и привлечения населения к ее реализации, соответствующие исполнители мероприятий программы организуют информационно - разъяснительные работы с населением через средства массовой информации.

В программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующей нормативно-правовой базы и с учетом социально-экономического положения МО «Город Мирный».

Управление реализацией программы и контроль её исполнения осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014№ 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

**7. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 № 820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

Оценка эффективности программы осуществляется Координатором подпрограммы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.

Оценка эффективности муниципальной целевой программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период, с целью уточнения задач и мероприятий программы.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программой значениями

Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении: I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

*Финансовые результаты*. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn\*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования программы.

Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации программы применяется формула:

SUM I

R = ----------, где:

n

R - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n - количество индикаторов.

На основании проведенной оценки эффективность реализации программы ранжируется следующим образом:

если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий программы;

б) о смене форм и методов управления реализации программы;

в) о сокращении финансирования программы за счет средств местного бюджета

таблица 1

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

**Программы** **«Формирование современной городской среды**

**на территории МО «Город Мирный»**

**на 2018 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Программные мероприятия** | **Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении (эффект)** | **Базовый**  **2017 год** | **Значение индикаторов (нарастающий итог)** | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Мирный» и территорий общего пользования (парки, скверы, улицы, площади). | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий (шт.) | 6 | 2  (2) | 2  (4) | 5  (9) | 5  (14) | 4  (18) |
| площадь благоустроенных дворовых территорий (выполненных работ) (кв.м.); | 6 577 | 900  (900) | 500  (1400) | 500  (1900) | 500  (2400) | 500  (2900) |
| 2 | Обустройство общественного пространства | количество благоустроенных общественных территорий (шт.); | 1 | 1  (1) | 1  (2) | 1  (3) | 1  (4) | 1  (5) |
| повешение уровня доступности общественных пространств для маломобильных групп населения | 1 | 1  (1) | 1  (2) | 1  (3) | 1  (4) | 1  (5) |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий муниципальной целевой программы** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы** |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** |
| **Дворовые территории** | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 13 по ул. Ойунского | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 9/1 по ул. Тихонова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилых домов № 4,6 по ул. Московской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 22 по ул. Московской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 28А по ул. Московской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 96/1 по ул. Аммосова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома №12 по ул. Московской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 43 по ул. Ленина | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2 по ул. Тихонова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 2А по ул. 40 лет Октября | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 1 по ш. 50 лет Октября | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 31 по ул. Комсомольской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29А по ул. Комсомольской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 29 по ул. Комсомольской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 7 по ул. Ойунского | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 9/2 по ш. Кирова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 6 по ул. Павлова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 14 по ул. Солдатова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, приведение проездов в соответствие с нормативными требованиями | Проведение работ по благоустройству, привлечению жителей к работам по благоустройству (трудовое участие) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| **Дворовые территории (Программа поддержки местных инициатив РС(Я))** | | | | | | |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 14 по ул. Солдатова | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Проведение работ по благоустройству детской игровой площадки | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Благоустройство дворовой территории жилого дома № 31 по ул. Комсомольской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Проведение работ по благоустройству детской игровой площадки | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| **Благоустройство общественного пространства** | | | | | | |
| Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» (городской парк) | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования | Проведение работ по благоустройству | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, сохранению историко-градостроительной среды, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами, |
| Пешеходная зона по ул. Советской | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2019 | 2019 | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования |  | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности |
| Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2020 | 2020 | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования |  | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности |
| Городской парк (строительство объектов культурно-развлекательной зоны) | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования |  | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, обеспечение взаимосвязи с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами маршрутами, зон для занятия сортом, развлекательных зон |
| Сквер по ул. Бобкова в новом квартале индивидуальной жилой застройки | МКУ "УЖКХ" МО "Город Мирный" | 2022 | 2022 | Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования |  | Увеличение количества благоустроенных общественных пространств, зон отдыха, повышение привлекательности для предпринимательской деятельности, культурными ландшафтами маршрутами, зон для занятия сортом, развлекательных зон, в том числе для детей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| к муниципальной целевой программе | | | | | | | | | | | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2022 годы | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Мирный» на 2018 - 2022 годы | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | руб. |
| № п/п | Мероприятия программы | Всего | | Федеральный бюджет | | Государственный бюджет РС (Я) | | Бюджет МО "Мирнинский район" | | Бюджет МО "Город Мирный" | | Иные источники | | Исполнители |
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **77 976 516,36** | | **38 597 720,00** | | **4 702 280,00** | | **0,00** | | **34 676 516,36** | | **0,00** | |  |
|  | 2018 | 38 736 409,00 | | 22 577 720,00 | | 2 722 280,00 | |  | | 13 436 409,00 | |  | |  |
|  | 2019 | 9 627 098,20 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 5 127 098,20 | |  | |  |
|  | 2020 | 9 869 864,31 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 5 369 864,31 | |  | |  |
|  | 2021 | 9 746 335,03 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 5 246 335,03 | |  | |  |
|  | 2022 | 9 996 809,81 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 5 496 809,81 | |  | |  |
| **1** | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды** | **72 062 571,00** | | **38 261 313,76** | | **4 661 718,24** | | **0,00** | | **29 139 539,00** | | **0,00** | | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 36 436 409,00 | | 22 241 313,76 | | 2 681 718,24 | |  | | 11 513 377,00 | |  | |  |
|  | 2019 | 8 805 000,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 4 305 000,00 | |  | |  |
|  | 2020 | 8 995 800,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 4 495 800,00 | |  | |  |
|  | 2021 | 8 816 923,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 4 316 923,00 | |  | |  |
|  | 2022 | 9 008 439,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 4 508 439,00 | |  | |  |
| 1.1 | Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий | 36 408 781,00 | | 16 020 000,00 | | 1 980 000,00 | | 0,00 | | 18 408 781,00 | | 0,00 | | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 5 282 619,00 | |  | |  | |  | | 5 282 619,00 | |  | |  |
|  | 2019 | 7 680 000,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 3 180 000,00 | |  | |  |
|  | 2020 | 7 870 800,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 3 370 800,00 | |  | |  |
|  | 2021 | 7 691 923,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 3 191 923,00 | |  | |  |
|  | 2022 | 7 883 439,00 | | 4 005 000,00 | | 495 000,00 | |  | | 3 383 439,00 | |  | |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных пространств | 53 653 790,00 | | 22 241 313,76 | | 2 681 718,24 | | 0,00 | | 10 730 758,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2018 | 31 153 790,00 | | 22 241 313,76 | | 2 681 718,24 | |  | | 6 230 758,00 | |  | |  |
|  | 2019 | 5 625 000,00 | |  | |  | |  | | 1 125 000,00 | |  | |  |
|  | 2020 | 5 625 000,00 | |  | |  | |  | | 1 125 000,00 | |  | |  |
|  | 2021 | 5 625 000,00 | |  | |  | |  | | 1 125 000,00 | |  | |  |
|  | 2022 | 5 625 000,00 | |  | |  | |  | | 1 125 000,00 | |  | |  |
| **2** | **Поддержка обустройства мест массового отдыха населения** | **5 307 639,36** | | **122 230,24** | | **14 737,76** | | **0,00** | | **5 170 671,36** | | **0,00** | | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 2 000 000,00 | | 122 230,24 | | 14 737,76 | | 0,00 | | 1 863 032,00 | |  | |  |
|  | 2019 | 756 098,20 | |  | |  | |  | | 756 098,20 | |  | |  |
|  | 2020 | 801 464,31 | |  | |  | |  | | 801 464,31 | |  | |  |
|  | 2021 | 849 552,03 | |  | |  | |  | | 849 552,03 | |  | |  |
|  | 2022 | 900 524,81 | |  | |  | |  | | 900 524,81 | |  | |  |
| 2.1 | Устройство площадки с установкой карусели и ограждений | 1 175 670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 175 670,00 | | 0,00 | | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 1 175 670,00 | |  | |  | |  | | 1 175 670,00 | |  | |  |
| 2.2. | Выполнение ПИР | 4 131 969,36 | | 122 230,24 | | 14 737,76 | | 0,00 | | 3 995 001,36 | | 0,00 | | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 824 330,00 | | 122 230,24 | | 14 737,76 | |  | | 687 362,00 | |  | |  |
|  | 2019 | 756 098,20 | |  | |  | |  | | 756 098,20 | | 0,00 | |  |
|  | 2020 | 801 464,31 | |  | |  | |  | | 801 464,31 | | 0,00 | |  |
|  | 2021 | 849 552,03 | |  | |  | |  | | 849 552,03 | |  | |  |
|  | 2022 | 900 524,81 | |  | |  | |  | | 900 524,81 | |  | |  |
| **3.** | **Организационные мероприятия** | **606 306,00** | | **214 176,00** | | **25 824,00** | | **0,00** | | **366 306,00** | | **0,00** | |  |
|  | 2018 | 300 000,00 | | 214 176,00 | | 25 824,00 | |  | | 60 000,00 | |  | | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2019 | 66 000,00 | |  | |  | |  | | 66 000,00 | |  | |  |
|  | 2020 | 72 600,00 | |  | |  | |  | | 72 600,00 | |  | |  |
|  | 2021 | 79 860,00 | |  | |  | |  | | 79 860,00 | |  | |  |
|  | 2022 | 87 846,00 | |  | |  | |  | | 87 846,00 | |  | |  |